|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **РоссийскэФедерацие**  **АдыгэРеспубликэмкlэ**  **Мыекъопэрайоным**  **ИадминистрациеМуниципальнэгъэпсыкiэ зиiэ**  **«Кужорскэкъоджэпсэупiэм»**  ***385765 ст. Кужорскэр***  ***ул. Ленинэр, 21*** |  | **Российская Федерация Администрация**  **Муниципального образования**  **«Кужорское сельское поселение»**  **Майкопского района**  **Республики Адыгея**  ***385765 ст. Кужорская***  ***ул. Ленина, 21*** |

Телефон/факс: (887777) 2-84-84; 2-84-24

E-mail: [kyg.adm@mail.ru](mailto:kyg.adm@mail.ru)

ИНН/КПП 0104010395/010401001

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

**Главы администрации «Кужорского сельского поселения»**

**№ \_5**

**ст.Кужорская 01 .01.2018 года**

«Об утверждении плана работы администрации МО «Кужорское сельское поселение» по благоустройству, обеспечению безопасности дорожного движения на 2018 год.

В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО «Кужорское сельское поселение, Программой «Об обеспечении безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Кужорское сельское поселение» на 2014 – 2020 годы»:

1.Утвердить план работы администрации МО «Кужорское сельское поселение» по благоустройству, обеспечению безопасности дорожного движения на 2018 год (приложение).

2.Обнародовать распоряжение на информационном стенде и официальном сайте администрации МО «Кужорское сельское поселение». (Отв.Головинова Е.С.)

3.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

4.Распоряжение вступает в силу с момента его подписания.

Глава муниципального образования

«Кужорское сельское поселение» Крюков В.А.

Подготовил: заместитель главы Старушко МП.

Приложение к распоряжению

главы МО «Кужорское сельское

поселение» №5 от 01.02.2018г.

**План работы администрации МО «Кужорское сельское поселение»по благоустройству, обеспечению безопасности дорожного движения на 2018 год.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование населенного пункта | Наименование дороги (улицы) | Вид дорожного полотна (асфальтобетон, песчано-гравийное, грунтовое) | Вид работ (ямочный ремонт, грейдирование, отсыпка ГПС), уст-во уличного освещения | Срок исполнения (квартал года) | | Исполнение |
| Кужорская | Буденного (от Больничной до Краснооктябрьской) | Песчано-гравийное | Отсыпка ГПС, грейдирование | 3 | |  |
| Кужорская | Краснооктябрьская (от Дзержинского) | Песчано-гравийное | Отсыпка ГПС, грейдирование | 3 | |  |
| Кужорская | Краснооктябрьская (от Ленина до Горького) | Песчано-гравийное | Отсыпка ГПС, грейдирование | 3 | |  |
| Кужорская | Заводская (от пер.Партизанский) | Песчано-гравийное | Отсыпка ГПС, грейдирование | 3 | |  |
| Кужорская | Больничная (от Дзержинского) | Песчано-гравийное | Отсыпка ГПС, грейдирование | 3 | |  |
| Кужорская | Пер.Партизанский (от Майкопской в начало) | Песчано-гравийное | Отсыпка ГПС, грейдирование | 3 | |  |
| Кужорская | Заводская (от Дзержинского до Ленина) | Песчано-гравийное | Отсыпка ГПС, грейдирование | 3 | |  |
| Кужорская | Почтовая (от Майкопской до Заводской) | Песчано-гравийное | Отсыпка ГПС, грейдирование | 3 | |  |
| Кужорская | Парижской Коммуны (от Школьной до Дзержинского) | Песчано-гравийное | Отсыпка ГПС, грейдирование | 3 | |  |
| Кужорская | З.Космодемъянской | Песчано-гравийное | Отсыпка ГПС, грейдирование | 3 | |  |
| Кужорская | Котовского | Песчано-гравийное | Отсыпка ГПС, грейдирование | 3 | |  |
| Кужорская | Краснознаменная | Песчано-гравийное | Отсыпка ГПС, грейдирование | 3 | |  |
| Кужорская | Бригадная (от Островского до конца) | Песчано-гравийное | Отсыпка ГПС, грейдирование | 3 | |  |
| Кужорская | Свердлова | Песчано-гравийное | Отсыпка ГПС, грейдирование | 3 | |  |
| Трехречный | Центральная | Песчано-гравийное | Отсыпка ГПС, грейдирование | 3 | |  |
| Трехречный | Трехречная | Песчано-гравийное | Отсыпка ГПС, грейдирование | 3 | |  |
| Кужорская | Ленина | Асфальтобетон | Ямочный ремонт | 2/3 | |  |
| Кужорская | Школьная | Асфальтобетон | Ямочный ремонт | 2/3 | |  |
| Кужорская | Первомайская | Асфальтобетон | Ямочный ремонт | 2/3 | |  |
| Кужорская | Краснооктябрьская | Асфальтобетон | Ямочный ремонт | 2/3 | |  |
| Трехречный | Северная | Асфальтобетон | Ямочный ремонт | 2/3 | |  |
| Трехречный | Восточная | Асфальтобетон | Ямочный ремонт | 2/3 | |  |
| Кужорская | Первомайская (от Ленина в начало) | Песчано-гравийное | Грейдирование | 3 | |  |
| Кужорская | С.Лазо | Песчано-гравийное | Грейдирование | 3 | |  |
| Кужорская | Ворошилова | Песчано-гравийное | Грейдирование | 3 | |  |
| Кужорская | Школьная |  | Очистка кювета | 2 |  | |
| Кужорская | Первомайская |  | Очистка кювета | 2 |  | |
| Кужорская | Краснооктябрьская |  | Очистка кювета | 2 |  | |
| Кужорская | Буденного |  | Очистка кювета | 2 |  | |
| Кужорская | От пер.Тельмана до реки Зераль |  | Очистка кювета | 2 |  | |
| Кужорская | Школьная |  | Установка светильников 8шт | 2/3 |  | |
| Кужорская | Майкопская |  | Установка светильников 3шт | 2/3 |  | |
| Кужорская | Котовского |  | Установка светильников 10шт | 2/3 |  | |
| Кужорская | Пушкина |  | Установка светильников 4шт | 2/3 |  | |
| Трехречный | Молодежная |  | Установка светильников 6шт | 2/3 |  | |

Глава МО «Кужорское сельское поселение» Крюков В.А.