|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **РоссийскэФедерацие****АдыгэРеспубликэмкlэ****Мыекъопэрайоным****ИадминистрациеМуниципальнэгъэпсыкiэ зиiэ****«Кужорскэкъоджэпсэупiэм»*****385765 ст. Кужорскэр******ул. Ленинэр, 21*** |  | **Российская Федерация Администрация****Муниципального образования****«Кужорское сельское поселение»** **Майкопского района**  **Республики Адыгея*****385765 ст. Кужорская******ул. Ленина, 21*** |

Телефон/факс: (887777) 2-84-84; 2-84-24

E-mail: kyg.adm@mail.ru

ИНН/КПП 0104010395/010401001

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

**Главы администрации «Кужорского сельского поселения»**

 **№ \_5**

**ст.Кужорская 01 .01.2018 года**

«Об утверждении плана работы администрации МО «Кужорское сельское поселение» по благоустройству, обеспечению безопасности дорожного движения на 2018 год.

 В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО «Кужорское сельское поселение, Программой «Об обеспечении безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Кужорское сельское поселение» на 2014 – 2020 годы»:

1.Утвердить план работы администрации МО «Кужорское сельское поселение» по благоустройству, обеспечению безопасности дорожного движения на 2018 год (приложение).

2.Обнародовать распоряжение на информационном стенде и официальном сайте администрации МО «Кужорское сельское поселение». (Отв.Головинова Е.С.)

3.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

4.Распоряжение вступает в силу с момента его подписания.

Глава муниципального образования

 «Кужорское сельское поселение» Крюков В.А.

Подготовил: заместитель главы Старушко МП.

Приложение к распоряжению

главы МО «Кужорское сельское

поселение» №5 от 01.02.2018г.

**План работы администрации МО «Кужорское сельское поселение»по благоустройству, обеспечению безопасности дорожного движения на 2018 год.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование населенного пункта | Наименование дороги (улицы)  | Вид дорожного полотна (асфальтобетон, песчано-гравийное, грунтовое) | Вид работ (ямочный ремонт, грейдирование, отсыпка ГПС), уст-во уличного освещения | Срок исполнения (квартал года) | Исполнение  |
| Кужорская  | Буденного (от Больничной до Краснооктябрьской) | Песчано-гравийное  | Отсыпка ГПС, грейдирование | 3 |  |
| Кужорская  | Краснооктябрьская (от Дзержинского) | Песчано-гравийное  | Отсыпка ГПС, грейдирование | 3 |  |
| Кужорская  | Краснооктябрьская (от Ленина до Горького) | Песчано-гравийное  | Отсыпка ГПС, грейдирование | 3 |  |
| Кужорская  | Заводская (от пер.Партизанский) | Песчано-гравийное  | Отсыпка ГПС, грейдирование | 3 |  |
| Кужорская  | Больничная (от Дзержинского) | Песчано-гравийное  | Отсыпка ГПС, грейдирование | 3 |  |
| Кужорская  | Пер.Партизанский (от Майкопской в начало) | Песчано-гравийное  | Отсыпка ГПС, грейдирование | 3 |  |
| Кужорская  | Заводская (от Дзержинского до Ленина) | Песчано-гравийное  | Отсыпка ГПС, грейдирование | 3 |  |
| Кужорская  | Почтовая (от Майкопской до Заводской) | Песчано-гравийное  | Отсыпка ГПС, грейдирование | 3 |  |
| Кужорская  | Парижской Коммуны (от Школьной до Дзержинского) | Песчано-гравийное  | Отсыпка ГПС, грейдирование | 3 |  |
| Кужорская  | З.Космодемъянской | Песчано-гравийное  | Отсыпка ГПС, грейдирование | 3 |  |
| Кужорская  | Котовского | Песчано-гравийное  | Отсыпка ГПС, грейдирование | 3 |  |
| Кужорская  | Краснознаменная | Песчано-гравийное  | Отсыпка ГПС, грейдирование | 3 |  |
| Кужорская  | Бригадная (от Островского до конца) | Песчано-гравийное  | Отсыпка ГПС, грейдирование | 3 |  |
| Кужорская  | Свердлова | Песчано-гравийное  | Отсыпка ГПС, грейдирование | 3 |  |
| Трехречный | Центральная | Песчано-гравийное  | Отсыпка ГПС, грейдирование | 3 |  |
| Трехречный | Трехречная | Песчано-гравийное  | Отсыпка ГПС, грейдирование | 3 |  |
| Кужорская  | Ленина | Асфальтобетон | Ямочный ремонт | 2/3 |  |
| Кужорская  | Школьная | Асфальтобетон | Ямочный ремонт |  2/3 |  |
| Кужорская  | Первомайская | Асфальтобетон | Ямочный ремонт | 2/3 |  |
| Кужорская  | Краснооктябрьская | Асфальтобетон | Ямочный ремонт | 2/3 |  |
| Трехречный | Северная | Асфальтобетон | Ямочный ремонт | 2/3 |  |
| Трехречный | Восточная | Асфальтобетон | Ямочный ремонт | 2/3 |  |
| Кужорская  | Первомайская (от Ленина в начало) | Песчано-гравийное  | Грейдирование  | 3 |  |
| Кужорская  | С.Лазо | Песчано-гравийное  | Грейдирование  | 3 |  |
| Кужорская  | Ворошилова  | Песчано-гравийное  | Грейдирование  | 3 |  |
| Кужорская  | Школьная  |  | Очистка кювета | 2 |  |
| Кужорская  | Первомайская  |  | Очистка кювета | 2 |  |
| Кужорская  | Краснооктябрьская  |  | Очистка кювета | 2 |  |
| Кужорская  | Буденного  |  | Очистка кювета | 2 |  |
| Кужорская  | От пер.Тельмана до реки Зераль |  | Очистка кювета | 2 |  |
| Кужорская  | Школьная |  | Установка светильников 8шт  | 2/3 |  |
| Кужорская  | Майкопская |  | Установка светильников 3шт  | 2/3 |  |
| Кужорская  | Котовского |  | Установка светильников 10шт | 2/3 |  |
| Кужорская  | Пушкина  |  | Установка светильников 4шт  | 2/3 |  |
| Трехречный | Молодежная  |  | Установка светильников 6шт | 2/3 |  |

Глава МО «Кужорское сельское поселение» Крюков В.А.